PANDUAN REVISI SISTEM

ProjectPolda — IT Helpdesk Ticket Management

Panduan Teknis Lengkap untuk GitHub Copilot

Versi Dokumen: 1.0  |  Status: Final

Tanggal: Mei 2026

# BAGIAN 0 — PROMPT UNTUK GITHUB COPILOT

Salin prompt berikut dan paste ke GitHub Copilot Chat (@workspace) di awal setiap sesi pengerjaan revisi:

── PROMPT (paste ke Copilot Chat) ──

@workspace

Kamu sedang membantu merevisi sistem ProjectPolda, yaitu sistem IT Helpdesk Ticket Management berbasis web.

Stack teknologi: Node.js + Express (backend), React + Vite (frontend), MySQL (database), Socket.IO (realtime), Redis (cache).

Sebelum mulai, baca dan pahami dokumen panduan revisi berikut yang ada di workspace ini:

- PANDUAN_REVISI_PROJECTPOLDA.docx — Dokumen teknis lengkap berisi semua perubahan yang harus dilakukan, perubahan database, perubahan API, perubahan frontend, dan sesi pengerjaan yang terurut.

Ringkasan revisi yang akan dikerjakan:

1. Restrukturisasi 3 role lama (Admin, Teknisi, User) menjadi 4 role baru: Subtekinfo, Padal, Teknisi (read-only), dan Satker.

2. Penghapusan fitur urgensi secara menyeluruh dari seluruh sistem (DB, API, frontend).

3. Penghapusan tabel divisions, chats, messages, dan technician_settings dari database.

4. Penambahan tabel baru: ticket_ratings, ticket_assignments, padal_shifts.

5. Alur assign tiket baru: Subtekinfo assign ke Padal, Padal konfirmasi (terima/tolak).

6. Sistem rating wajib: Satker wajib rating sebelum bisa buat tiket baru.

7. Penolakan tiket dengan alasan wajib oleh Subtekinfo + notifikasi Socket.IO.

8. Laporan bulanan per role (Satker, Padal, Subtekinfo) dengan export Excel dan PDF.

9. Chat internal dihapus, diganti tombol WA ke nomor Subtekinfo.

Ikuti urutan sesi yang ada di dokumen. Jangan mengubah apapun di luar scope sesi yang sedang dikerjakan. Tanyakan jika ada yang ambigu sebelum mengubah kode.

Catatan: Setelah paste prompt di atas, lanjutkan dengan menyebut nomor sesi yang ingin dikerjakan, contoh: 'Mulai Sesi 1'.

# BAGIAN 1 — GAMBARAN SISTEM SEBELUM REVISI

## 1.1 Stack Teknologi

| Komponen | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js + Express | REST API, middleware auth, role, validation |
| Frontend | React + Vite | SPA, React Router, shadcn/ui, Tailwind CSS |
| Database | MySQL (helpdesk_db) | ORM manual via mysql2/promise |
| Realtime | Socket.IO | Chat user-teknisi, notifikasi tiket |
| Cache | Redis | Dashboard cache, warmup, rate limiter |
| Auth | JWT | Access token 1 jam + refresh token 7 hari |

## 1.2 Role Sistem Lama

| Role Lama | Akses Utama |
| --- | --- |
| Admin | Kelola semua tiket, kelola user & teknisi, monitoring chat, log aktivitas, settings |
| Teknisi | Ambil tiket dari antrian, update status, catatan internal, chat dengan user, toggle aktif |
| User | Buat tiket (dengan urgensi), lihat tiket sendiri, chat dengan teknisi, edit profil |

## 1.3 Struktur Database Lama (Tabel Relevan)

| Tabel | Status Setelah Revisi |
| --- | --- |
| divisions | DIHAPUS — tidak dipakai lagi |
| users | DIMODIFIKASI — role enum diperluas |
| technician_settings | DIHAPUS & DIGANTI — diganti tabel padal_shifts |
| tickets | DIMODIFIKASI — hapus urgency, tambah kolom baru |
| ticket_attachments | TETAP |
| ticket_notes | TETAP |
| chats | DIHAPUS — chat diganti ke WhatsApp |
| messages | DIHAPUS — chat diganti ke WhatsApp |
| activity_logs | TETAP |
| system_settings | TETAP |
| ticket_ratings | DITAMBAH — tabel baru untuk rating wajib |
| ticket_assignments | DITAMBAH — tabel baru untuk alur assign Padal |
| padal_shifts | DITAMBAH — pengganti technician_settings untuk manajemen shift Padal |

# BAGIAN 2 — SISTEM SETELAH REVISI

## 2.1 Pemetaan Role Baru

| Role Lama | Role Baru | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Admin | Subtekinfo | Kelola tiket, assign Padal, laporan bulanan, tolak tiket |
| Teknisi | Padal | Perwira Pengendali — terima assign, update status, laporan bulanan |
| (tidak ada) | Teknisi (baru) | Read-only — hanya bisa lihat list & detail tiket, tidak ada aksi |
| User | Satker | Buat tiket, wajib rating, chat WA, laporan tiket sendiri |

## 2.2 Alur Tiket Baru (End-to-End)

- Satker membuat tiket (tanpa field urgensi). Jika ada tiket selesai yang belum dirating, sistem memblokir dan redirect ke halaman rating terlebih dahulu.

- Tiket masuk dengan status Pending. Notifikasi Socket.IO dikirim ke semua Subtekinfo yang online.

- Subtekinfo membuka halaman tiket, memilih tiket Pending, klik 'Assign Padal'. Muncul modal berisi daftar Padal (yang sedang shift aktif tampil di atas).

- Notifikasi Socket.IO dikirim ke Padal yang dipilih: 'Anda ditugaskan ke tiket #X'.

- Padal menerima notifikasi dan memilih: Terima atau Tolak.

- Jika Padal Terima: status tiket berubah ke Proses. Subtekinfo mendapat konfirmasi.

- Jika Padal Tolak: tiket kembali ke Pending. Subtekinfo mendapat notifikasi dan bisa assign ulang ke Padal lain. Baris penolakan tersimpan di tabel ticket_assignments.

- Padal menugaskan Teknisi secara offline (di luar sistem). Padal mengerjakan dan update status tiket ke Selesai.

- Notifikasi Socket.IO dikirim ke Satker: 'Tiket #X selesai, silakan beri rating'.

- Satker memberi rating (1-5: Sangat Buruk / Buruk / Cukup Baik / Baik / Sangat Baik). Rating tersimpan di tabel ticket_ratings.

## 2.3 Hak Akses Per Role (Setelah Revisi)

### Satker (sebelumnya: User)

| Menu / Fitur | Keterangan |
| --- | --- |
| Dashboard | Ringkasan tiket sendiri (pending, proses, selesai) + trend chart |
| Buat Tiket | Judul, deskripsi, lokasi, lampiran — TANPA field urgensi. Diblokir jika ada tiket selesai yang belum dirating. |
| Tiket Saya | Lihat semua tiket sendiri. Bisa edit (hanya saat Pending) dan batalkan tiket. |
| Rating | Muncul otomatis (redirect paksa) saat ada tiket selesai yang belum dirating. 5 pilihan rating. |
| Chat (WA) | Tombol yang membuka WhatsApp ke nomor Subtekinfo. Bukan chat internal. |
| Laporan Bulanan | Ringkasan tiket sendiri per bulan. Download Excel & PDF. |
| Pengaturan Akun | Ubah profil dan password. |

### Subtekinfo (sebelumnya: Admin)

| Menu / Fitur | Keterangan |
| --- | --- |
| Dashboard | Statistik seluruh tiket, chart, SLA compliance, aging, tiket urgensi tinggi (DIHAPUS). |
| Semua Tiket | Lihat, filter, cari semua tiket. Aksi: Assign Padal, Tolak (wajib alasan), Batalkan (wajib alasan), Hapus. |
| Manajemen Padal & Teknisi | Tidak ada manajemen Satker. Khusus list Padal (aktif di atas, tidak aktif di bawah) + Teknisi. Detail Padal menampilkan anggota Teknisi-nya. |
| Manajemen Shift Padal | Atur tanggal shift Padal (mulai-selesai). Status aktif/nonaktif otomatis berdasarkan tanggal. |
| Monitoring & Log | Log aktivitas sistem. Chat monitoring DIHAPUS (tidak ada chat internal). |
| Laporan Bulanan | Rekap seluruh sistem: tiket masuk/selesai/ditolak, performa per Padal, ranking Satker, daftar tiket ditolak. Download Excel & PDF. |
| Pengaturan Sistem | Nama aplikasi, deskripsi, mode maintenance, nomor WA Subtekinfo. |

### Padal / Perwira Pengendali (sebelumnya: Teknisi)

| Menu / Fitur | Keterangan |
| --- | --- |
| Dashboard | Statistik harian dan chart penyelesaian tiket. |
| Antrian Tiket (Pending) | Lihat semua tiket pending. TIDAK bisa ambil sendiri — harus di-assign Subtekinfo. |
| Tiket Saya (Proses) | Tiket yang di-assign ke dirinya. Bisa update status ke Selesai, bisa batalkan tiket yang sedang dikerjakan. |
| Tiket Selesai | Hanya tiket yang pernah dikerjakan olehnya. |
| Konfirmasi Assign | Notifikasi masuk saat di-assign. Bisa pilih Terima atau Tolak dengan alasan. |
| Laporan Bulanan | Total tiket dikerjakan bulan itu + daftar tiket + rating yang diterima. Download Excel & PDF. |
| Pengaturan Akun | Ubah profil dan password. TIDAK ada toggle status ketersediaan. |

### Teknisi (role baru, read-only)

| Menu / Fitur | Keterangan |
| --- | --- |
| Tiket Pending | Lihat list dan detail. Tidak ada aksi apapun. |
| Tiket Proses | Lihat list dan detail. Tidak ada aksi apapun. |
| Tiket Selesai | Lihat list dan detail. Tidak ada aksi apapun. |
| Menu lain | Tidak ada. Seluruh antarmuka read-only. |

# BAGIAN 3 — PERUBAHAN DATABASE (helpdesk_db)

## 3.1 Tabel yang DIHAPUS

| Tabel | Alasan Dihapus |
| --- | --- |
| divisions | Konsep divisi tidak dipakai di sistem baru |
| chats | Chat internal diganti ke WhatsApp |
| messages | Chat internal diganti ke WhatsApp |
| technician_settings | Diganti oleh tabel padal_shifts yang lebih sesuai |

## 3.2 Tabel yang DIMODIFIKASI

### Tabel: users

| Perubahan | Detail SQL |
| --- | --- |
| Perluas ENUM role | ALTER TABLE users MODIFY COLUMN role ENUM('Subtekinfo','Padal','Teknisi','Satker') NOT NULL; |
| Hapus FK division_id | ALTER TABLE users DROP FOREIGN KEY fk_users_division; ALTER TABLE users DROP COLUMN division_id; |
| Update data seed | UPDATE users SET role='Subtekinfo' WHERE role='Admin'; UPDATE users SET role='Padal' WHERE role='Teknisi'; UPDATE users SET role='Satker' WHERE role='User'; |

### Tabel: tickets

| Perubahan | Detail SQL |
| --- | --- |
| Hapus kolom urgency | ALTER TABLE tickets DROP COLUMN urgency; |
| Tambah kolom rejection_reason | ALTER TABLE tickets ADD COLUMN rejection_reason TEXT NULL AFTER status; |
| Tambah kolom padal_id (FK) | ALTER TABLE tickets ADD COLUMN padal_id VARCHAR(36) NULL; ALTER TABLE tickets ADD CONSTRAINT fk_tickets_padal FOREIGN KEY (padal_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL; |
| Pastikan status enum sudah lengkap | Pastikan ENUM sudah ada nilai: 'Pending','Proses','Selesai','Ditolak','Dibatalkan' |
| Hapus INDEX urgency (jika ada) | DROP INDEX idx_urgency ON tickets; (jika index tersebut ada) |

## 3.3 Tabel yang DITAMBAHKAN

### Tabel baru: ticket_ratings

CREATE TABLE ticket_ratings (

id         VARCHAR(36) PRIMARY KEY,  -- UUID v4

ticket_id  VARCHAR(36) NOT NULL,

satker_id  VARCHAR(36) NOT NULL,

padal_id   VARCHAR(36) NOT NULL,

rating     TINYINT NOT NULL CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES tickets(id) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (satker_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (padal_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

INDEX idx_rating_satker (satker_id),

INDEX idx_rating_padal (padal_id)

);

### Tabel baru: ticket_assignments

CREATE TABLE ticket_assignments (

id           VARCHAR(36) PRIMARY KEY,  -- UUID v4

ticket_id    VARCHAR(36) NOT NULL,

padal_id     VARCHAR(36) NOT NULL,

assigned_by  VARCHAR(36) NOT NULL,     -- FK ke Subtekinfo

status       ENUM('pending_confirm','accepted','rejected') DEFAULT 'pending_confirm',

reject_note  TEXT NULL,                -- Alasan Padal menolak (opsional)

created_at   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

responded_at TIMESTAMP NULL,

FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES tickets(id) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (padal_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (assigned_by) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

INDEX idx_assign_ticket (ticket_id),

INDEX idx_assign_padal (padal_id)

);

### Tabel baru: padal_shifts

CREATE TABLE padal_shifts (

id          VARCHAR(36) PRIMARY KEY,  -- UUID v4

padal_id    VARCHAR(36) NOT NULL UNIQUE,

shift_start DATE NOT NULL,            -- Tanggal mulai shift

shift_end   DATE NOT NULL,            -- Tanggal akhir shift

is_active   BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (

CURDATE() BETWEEN shift_start AND shift_end

) VIRTUAL,                -- Otomatis aktif berdasarkan tanggal

notes       TEXT NULL,

created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (padal_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

);

Catatan: Kolom is_active bersifat VIRTUAL (generated) — otomatis dihitung dari tanggal hari ini vs shift_start dan shift_end. Tidak perlu update manual.

# BAGIAN 4 — PERUBAHAN BACKEND & API

## 4.1 Middleware Role

File: backend/src/middleware/role.js

- Tidak ada perubahan logika. Yang berubah adalah nilai role yang valid.

- Pastikan semua route yang tadinya menggunakan role('Admin') diperbarui ke role('Subtekinfo').

- Pastikan semua route yang tadinya menggunakan role('Teknisi') diperbarui ke role('Padal').

- Route untuk Teknisi read-only baru menggunakan role('Teknisi').

## 4.2 Validation Schemas

File: backend/src/utils/validationSchemas.js

| Yang Diubah | Detail |
| --- | --- |
| patterns.role | Ubah dari valid('Admin','Teknisi','User') menjadi valid('Subtekinfo','Padal','Teknisi','Satker') |
| patterns.urgency | HAPUS seluruh definisi patterns.urgency |
| ticketSchemas.create | Hapus field urgency dari schema. Pastikan tidak ada required/optional urgency. |
| ticketSchemas.list | Hapus field urgency dari query params schema. |
| ticketSchemas.update | Hapus field urgency dari schema update. |
| Tambah ratingSchema | Buat schema baru: { rating: Joi.number().integer().min(1).max(5).required() } |
| Tambah assignSchema | Buat schema baru: { padal_id: Joi.string().uuid().required() } |
| Tambah rejectSchema | Buat schema baru: { reason: Joi.string().min(5).max(1000).required() } |

## 4.3 Endpoint Tickets (tickets.js)

| Endpoint | Perubahan |
| --- | --- |
| GET /api/tickets | Hapus filter urgency dari query. Update role logic: 'User' → 'Satker', 'Teknisi' → 'Padal'/'Teknisi'. Padal hanya lihat tiket assigned ke dirinya. Teknisi lihat semua (read-only). |
| POST /api/tickets | Hapus field urgency dari INSERT query. Tambah middleware cek rating pending SEBELUM buat tiket: cek ticket_ratings JOIN tickets WHERE status='Selesai' AND satker_id=req.user.id AND rating IS NULL. Jika ada, return 403 dengan pesan redirect. |
| GET /api/tickets/summary | Hapus urgency query. Hapus urgent_count dari response. Update role checks (User→Satker, Teknisi→Padal). |
| PATCH /api/tickets/:id | Tambah validasi role-based: Padal hanya bisa update status tiket miliknya. Subtekinfo bisa update semua. |
| DELETE /api/tickets/:id | Update role: role('Admin') → role('Subtekinfo'). Padal juga bisa hapus tiket yang di-assign ke dirinya: role('Subtekinfo','Padal'). |
| POST /api/tickets/:id/notes | Update role: role('Admin','Teknisi') → role('Subtekinfo','Padal'). |
| POST /api/tickets/:id/rating (BARU) | Hanya Satker. Validasi: tiket harus berstatus Selesai dan milik Satker tsb. Insert ke ticket_ratings. Emit Socket.IO event ticket:rating_received. |
| POST /api/tickets/:id/reject (BARU) | Hanya Subtekinfo. Body wajib { reason }. Update status tiket ke 'Ditolak', simpan rejection_reason. Emit ticket:status_changed ke Satker. |
| POST /api/tickets/:id/assign (BARU) | Hanya Subtekinfo. Body: { padal_id }. Insert ke ticket_assignments (status pending_confirm). Update tickets.padal_id. Emit ticket:assigned ke Padal. |
| DELETE /api/tickets/:id/assign (BARU) | Hanya Subtekinfo. Hapus assignment aktif. Tiket kembali ke Pending. Clear padal_id di tickets. |
| PATCH /api/tickets/:id/assignment/respond (BARU) | Hanya Padal. Body: { accepted: bool, note?: string }. Jika accepted: update assignment status ke accepted, tiket ke Proses. Jika tidak: update ke rejected, tiket ke Pending, emit ke Subtekinfo. |

## 4.4 Endpoint Laporan (BARU — reports.js)

Buat file baru: backend/src/routes/reports.js

| Endpoint | Akses | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/reports/monthly | Semua role (scope sesuai role) | Query: month, year. Satker: tiket sendiri. Padal: tiket yang dikerjakan + rating. Subtekinfo: seluruh sistem. |
| GET /api/reports/monthly/export | Semua role | Query: format=xlsx atau format=pdf, month, year. Generate dan download file. |

## 4.5 Endpoint Users (users.js)

| Yang Diubah | Detail |
| --- | --- |
| GET /api/users | Hapus filter role='Admin'. Tambah support filter role='Padal','Teknisi','Satker','Subtekinfo'. Untuk Subtekinfo: bisa lihat semua. Untuk Padal: hanya lihat list Teknisi di kelompoknya (opsional, konfirmasi lebih lanjut). |
| POST /api/users | Update role validation ke role baru. Hapus FK division_id dari INSERT. |
| Hapus endpoint technician_settings | Endpoint /api/technicians/* yang mengacu technician_settings dihapus atau direfactor ke /api/padal-shifts/* |
| Tambah GET /api/padal-shifts (BARU) | Hanya Subtekinfo. List semua Padal beserta data shift dan status aktif. |
| Tambah PUT /api/padal-shifts/:padal_id (BARU) | Hanya Subtekinfo. Update shift_start, shift_end, notes untuk Padal tertentu. |

## 4.6 Socket.IO Events Baru

File: backend/src/socket/index.js

| Event | Dari | Ke | Payload |
| --- | --- | --- | --- |
| ticket:new | Server | Room: subtekinfo | { ticket_id, ticket_number, title, satker_name, created_at } |
| ticket:assigned | Server | User: padal_id | { ticket_id, ticket_number, title, assigned_by } |
| ticket:assignment_responded | Server | Room: subtekinfo | { ticket_id, padal_id, accepted, note } |
| ticket:status_changed | Server | User: satker_id (pemilik tiket) | { ticket_id, ticket_number, new_status, reason? } |
| ticket:rating_required | Server | User: satker_id | { ticket_id, ticket_number } — emit saat tiket berubah ke Selesai |
| ticket:rating_received | Server | User: padal_id | { ticket_id, rating, from_satker } |

Tambahkan room management di socket/index.js:

socket.on('join_user_room', (userId) => {

socket.join(`user:${userId}`);

});

socket.on('join_subtekinfo_room', () => {

socket.join('subtekinfo');

});

// Emit ke user spesifik:

io.to(`user:${targetUserId}`).emit('ticket:status_changed', payload);

// Emit ke semua Subtekinfo:

io.to('subtekinfo').emit('ticket:new', payload);

# BAGIAN 5 — PERUBAHAN FRONTEND

## 5.1 Routing & Auth (App.jsx + AuthContext)

| File | Yang Diubah |
| --- | --- |
| App.jsx | Update RootRedirect: 'Admin'→'/subtekinfo/dashboard', 'Teknisi'→'/padal/dashboard'. Tambah routes untuk Padal, Teknisi, Satker. Hapus routes /user/chats dan /technician/chats. |
| App.jsx | Tambah route /teknisi/* untuk role Teknisi read-only (hanya list tiket). |
| ProtectedRoute.jsx | Update allowedRoles ke nama role baru di semua route. |
| AuthContext.jsx | Update role checking logic dari 'Admin'→'Subtekinfo', 'User'→'Satker', 'Teknisi'→'Padal'¦'Teknisi'. |
| sidebar-data.js | Buat 4 konfigurasi sidebar berbeda: satker, subtekinfo, padal, teknisi. Hapus menu chat dari semua kecuali satker (yang pun hanya tombol WA). |

## 5.2 Halaman yang DIHAPUS

| File | Alasan |
| --- | --- |
| pages/ChatListPage.jsx | Chat internal dihapus |
| pages/ChatDetailPage.jsx | Chat internal dihapus |
| pages/technician/TechnicianChatsPage.jsx | Chat internal dihapus |
| pages/technician/TechnicianSettingsPage.jsx | Toggle status ketersediaan dihapus |
| pages/admin/ChatMonitoringPage.jsx | Chat internal dihapus |
| components/modals/NewChatModal.jsx | Chat internal dihapus |
| components/chat/ChatMessage.jsx | Chat internal dihapus |
| components/chat/MessageInput.jsx | Chat internal dihapus |
| components/tickets/UrgencyBadge.jsx | Urgensi dihapus total |

## 5.3 Halaman yang DIMODIFIKASI

| File | Yang Diubah |
| --- | --- |
| pages/CreateTicketPage.jsx | Hapus field urgency (select/radio urgensi). Tambah logika cek rating pending: sebelum render form, fetch endpoint cek, jika ada tiket belum dirating redirect ke halaman rating. |
| pages/UserDashboard.jsx → SatkerDashboard.jsx | Rename file. Hapus urgent_count dari tampilan. Tambah card 'Menunggu Rating' jika ada. |
| pages/UserTicketsPage.jsx → SatkerTicketsPage.jsx | Rename. Hapus badge urgency. Tambah aksi edit (hanya saat Pending) dan batalkan. |
| pages/TicketDetailPage.jsx | Hapus tampilan urgency. Tambah tombol 'Beri Rating' jika status Selesai dan belum dirating. Ganti tombol chat dengan tombol WhatsApp. |
| pages/admin/AdminDashboard.jsx → SubtekinfoDashboard.jsx | Rename. Hapus widget urgency/kritis. Tambah summary assign pending. |
| pages/admin/AllTicketsPage.jsx | Hapus filter urgency. Tambah tombol Assign Padal, Tolak (modal alasan wajib), Batalkan (modal alasan wajib). |
| pages/admin/ManageTechniciansPage.jsx → ManagePadalPage.jsx | Rename. Ubah untuk menampilkan Padal dengan status shift. Klik detail Padal → tampilkan anggota Teknisi di bawahnya. |
| pages/technician/TechnicianDashboard.jsx → PadalDashboard.jsx | Rename. Hapus toggle ketersediaan. Tambah notifikasi assign masuk. |
| pages/technician/TechnicianQueuePage.jsx → PadalQueuePage.jsx | Rename. Hapus tombol 'Ambil Tiket'. Hanya tampil list tiket pending (read-only untuk Padal). |
| pages/technician/TechnicianTicketsPage.jsx → PadalTicketsPage.jsx | Rename. Hanya tampilkan tiket yang di-assign ke Padal ybs. Tambah tombol Selesai dan Batalkan. |

## 5.4 Halaman yang DITAMBAHKAN

| File Baru | Fungsi |
| --- | --- |
| pages/satker/RatingPage.jsx | Halaman rating wajib. Tampilkan tiket yang selesai dan belum dirating. 5 tombol pilihan rating. Setelah submit, redirect ke dashboard atau buat tiket. |
| pages/teknisi/TeknisiTicketsPage.jsx | List tiket (pending, proses, selesai) untuk Teknisi read-only. Tidak ada tombol aksi. |
| pages/teknisi/TeknisiTicketDetailPage.jsx | Detail tiket read-only untuk Teknisi. |
| pages/padal/PadalAssignNotifPage.jsx (atau modal) | Tampilan notifikasi assign masuk. Tombol Terima / Tolak. Jika tolak, muncul textarea alasan (opsional). |
| pages/subtekinfo/AssignPadalModal.jsx | Modal untuk assign Padal ke tiket. List Padal aktif di atas, tidak aktif di bawah. Dropdown atau card pilih Padal. |
| pages/subtekinfo/RejectTicketModal.jsx | Modal penolakan tiket. Textarea alasan wajib. Tombol Kirim disabled selama textarea kosong. |
| pages/reports/MonthlyReportPage.jsx | Halaman laporan bulanan (tampil berbeda per role). Filter bulan/tahun. Tombol Download Excel dan PDF. |
| pages/subtekinfo/ManageShiftPage.jsx | Halaman manajemen shift Padal. Tabel list Padal + input tanggal shift. Status aktif otomatis dari tanggal. |

## 5.5 Komponen yang Dimodifikasi

| Komponen | Yang Diubah |
| --- | --- |
| components/tickets/StatusBadge.jsx | Tambah status 'Ditolak' dan 'Dibatalkan' dengan warna berbeda. |
| components/layout/header.jsx | Tambah notifikasi bell untuk Padal (assign masuk) dan Satker (tiket selesai/rating required). |
| components/modals/ConfirmTakeTicketDialog.jsx | HAPUS — tidak digunakan lagi. |
| components/modals/AddEditTechnicianModal.jsx → AddEditPadalModal.jsx | Rename. Hapus field spesialisasi, shift jam. Tambah field tanggal shift. |
| i18n/locales/id.json + en.json | Hapus semua kunci terkait urgency, chat, ambil tiket. Tambah kunci baru: rating, assign, padal, satker, subtekinfo, teknisi, laporan bulanan. |

# BAGIAN 6 — SESI PENGERJAAN (Terurut Prioritas)

Setiap sesi harus diselesaikan secara tuntas sebelum pindah ke sesi berikutnya. Uji fungsionalitas dasar setiap sesi sebelum lanjut.

## SESI 1 — Migrasi Database (Prioritas Tertinggi)

Mengapa pertama: Semua perubahan backend dan frontend bergantung pada skema database yang benar.

Cakupan Pekerjaan:

- Backup database helpdesk_db terlebih dahulu.

- Jalankan ALTER TABLE untuk tabel users: perluas ENUM role, hapus FK dan kolom division_id.

- Jalankan UPDATE data seed: migrasi nilai role lama ke role baru.

- Jalankan ALTER TABLE untuk tabel tickets: hapus kolom urgency, tambah rejection_reason, tambah padal_id dan FK-nya.

- DROP TABLE: divisions, chats, messages, technician_settings (dalam urutan yang benar — perhatikan FK constraint).

- CREATE TABLE: ticket_ratings, ticket_assignments, padal_shifts.

- Verifikasi skema dengan DESCRIBE pada setiap tabel yang diubah.

File yang Diubah:

- Tidak ada file kode — hanya SQL migration. Buat file: backend/migrations/001_revision_schema.sql

Definisi Selesai:

- Semua tabel terbaru tersedia dan terverifikasi.

- Kolom urgency sudah tidak ada di tabel tickets.

- ENUM role di tabel users sudah berisi 4 role baru.

## SESI 2 — Restrukturisasi Role Backend

Mengapa kedua: Fondasi otorisasi harus benar sebelum mengerjakan fitur apapun.

Cakupan Pekerjaan:

- Update validationSchemas.js: patterns.role, hapus patterns.urgency, update ticketSchemas, tambah ratingSchema, assignSchema, rejectSchema.

- Update semua role() calls di routes: 'Admin'→'Subtekinfo', 'Teknisi'→'Padal' (kecuali Teknisi read-only).

- Update GET /api/tickets: hapus urgency filter, update role-based filtering (Satker, Padal, Teknisi, Subtekinfo).

- Update GET /api/tickets/summary: hapus urgent_count, update role checks.

- Update GET /api/users: support filter role baru.

File yang Diubah:

- backend/src/utils/validationSchemas.js

- backend/src/routes/tickets.js

- backend/src/routes/users.js

- backend/src/middleware/role.js (tidak berubah logika, tapi verifikasi)

## SESI 3 — Hapus Fitur Urgensi Menyeluruh

Mengapa ketiga: Pembersihan fitur yang dihapus harus dilakukan sebelum menambah fitur baru.

Cakupan Pekerjaan:

- Backend: Hapus semua referensi urgency dari routes/tickets.js, services/TicketService.js, utils/queryBuilder.js.

- Frontend: Hapus komponen UrgencyBadge.jsx.

- Frontend: Hapus field urgency dari form CreateTicketPage.jsx.

- Frontend: Hapus filter urgency dari semua halaman list tiket.

- Frontend: Hapus tampilan urgency dari semua detail tiket.

- i18n: Hapus semua kunci urgency dari id.json dan en.json.

File yang Diubah:

- backend/src/routes/tickets.js, backend/src/services/TicketService.js, backend/src/utils/queryBuilder.js

- apps/web/src/components/tickets/UrgencyBadge.jsx (HAPUS file)

- apps/web/src/pages/CreateTicketPage.jsx

- apps/web/src/pages/admin/AllTicketsPage.jsx, apps/web/src/pages/UserTicketsPage.jsx

- apps/web/src/i18n/locales/id.json, en.json

## SESI 4 — Hapus Sistem Chat Internal

Mengapa keempat: Pembersihan komponen besar sebelum menambah routing baru.

Cakupan Pekerjaan:

- Backend: Hapus atau arsipkan routes/chats.js dan routes/messages.js. Hapus ChatService.js dan MessageService.js.

- Backend: Update server.js agar tidak mendaftarkan routes chat.

- Frontend: Hapus file: ChatListPage.jsx, ChatDetailPage.jsx, TechnicianChatsPage.jsx, ChatMonitoringPage.jsx, NewChatModal.jsx, ChatMessage.jsx, MessageInput.jsx.

- Frontend: Hapus import dan routes chat dari App.jsx.

- Frontend: Hapus menu chat dari sidebar-data.js untuk semua role.

- Frontend: Di halaman detail tiket Satker, ganti tombol 'Chat' dengan tombol 'Hubungi via WhatsApp' yang membuka wa.me/[nomor dari system_settings].

File yang Dihapus:

- backend/src/routes/chats.js, backend/src/routes/messages.js

- backend/src/services/ChatService.js, backend/src/services/MessageService.js

- Semua file chat di frontend (lihat Bagian 5.2)

## SESI 5 — Alur Assign Padal & Socket.IO Baru

Cakupan Pekerjaan:

- Backend: Buat endpoint POST /api/tickets/:id/assign (Subtekinfo assign Padal).

- Backend: Buat endpoint DELETE /api/tickets/:id/assign (Subtekinfo batalkan assign).

- Backend: Buat endpoint PATCH /api/tickets/:id/assignment/respond (Padal terima/tolak).

- Backend: Update socket/index.js dengan room management baru dan events baru (ticket:new, ticket:assigned, ticket:assignment_responded, ticket:status_changed).

- Backend: Tambahkan emit ticket:new saat POST /api/tickets berhasil.

- Frontend: Buat AssignPadalModal.jsx untuk Subtekinfo.

- Frontend: Buat komponen/halaman notifikasi assign masuk untuk Padal (dengan tombol Terima/Tolak).

- Frontend: Update AllTicketsPage.jsx di sisi Subtekinfo — tambahkan tombol Assign Padal.

- Frontend: Update PadalTicketsPage — tampilkan notifikasi assign masuk.

## SESI 6 — Penolakan Tiket dengan Alasan Wajib

Cakupan Pekerjaan:

- Backend: Buat endpoint POST /api/tickets/:id/reject. Validasi reason wajib, tidak boleh kosong/whitespace. Update status tiket ke Ditolak. Simpan rejection_reason. Emit ticket:status_changed ke Satker.

- Frontend: Buat RejectTicketModal.jsx — textarea wajib, tombol Kirim disabled jika kosong.

- Frontend: Integrasikan modal ke AllTicketsPage.jsx (tombol Tolak di setiap tiket Pending).

- Frontend: Di sisi Satker (SatkerTicketsPage / TicketDetailPage) — tambahkan toast/notifikasi saat menerima event ticket:status_changed dari Socket.IO. Tampilkan status baru dan alasan penolakan.

## SESI 7 — Rating Wajib Satker

Cakupan Pekerjaan:

- Backend: Buat endpoint POST /api/tickets/:id/rating. Validasi: tiket harus Selesai, milik Satker tsb, belum pernah dirating. Insert ke ticket_ratings. Emit ticket:rating_received ke Padal.

- Backend: Tambahkan middleware cek rating pending di POST /api/tickets. Jika ada tiket Selesai yang belum dirating, return 403 dengan { pendingRating: true, ticket_id }.

- Backend: Emit ticket:rating_required ke Satker saat status tiket berubah ke Selesai.

- Frontend: Buat RatingPage.jsx — tampilkan tiket yang perlu dirating, 5 pilihan rating dengan label lengkap.

- Frontend: Di CreateTicketPage.jsx, sebelum render form, cek apakah ada tiket pending rating. Jika ada, redirect ke RatingPage.

- Frontend: Di TicketDetailPage.jsx, tampilkan tombol 'Beri Rating' jika tiket Selesai dan belum dirating.

- Frontend: Di header/notifikasi, tampilkan badge jika ada tiket yang belum dirating.

## SESI 8 — Manajemen Shift Padal

Cakupan Pekerjaan:

- Backend: Buat endpoint GET /api/padal-shifts (list semua Padal + data shift + is_active).

- Backend: Buat endpoint PUT /api/padal-shifts/:padal_id (Subtekinfo update shift Padal).

- Backend: Update GET /api/users filter untuk mendukung sorting Padal aktif di atas.

- Frontend: Buat ManageShiftPage.jsx untuk Subtekinfo — tabel Padal, input date range shift, status aktif otomatis.

- Frontend: Update ManagePadalPage.jsx — tampilkan status shift, klik detail Padal tampilkan daftar Teknisi anggotanya.

- Frontend: Update AssignPadalModal.jsx — sort Padal aktif di atas saat memilih Padal untuk assign.

## SESI 9 — Laporan Bulanan

Cakupan Pekerjaan:

- Backend: Buat file backend/src/routes/reports.js.

- Backend: GET /api/reports/monthly — query berdasarkan role. Satker: tiket sendiri per status + daftar tiket + rating yang diberikan. Padal: tiket yang dikerjakan + rating diterima. Subtekinfo: ringkasan total, performa per Padal, ranking Satker, daftar tiket ditolak, rata-rata waktu penyelesaian.

- Backend: GET /api/reports/monthly/export — generate Excel menggunakan library exceljs, generate PDF menggunakan pdfkit atau puppeteer. Stream file ke client.

- Frontend: Buat MonthlyReportPage.jsx — filter bulan/tahun, tampilkan preview data laporan, tombol Download Excel dan PDF. Tampilan berbeda per role.

- Frontend: Tambahkan menu Laporan Bulanan di sidebar semua role.

## SESI 10 — Restrukturisasi Frontend & Navigasi

Sesi terakhir — memastikan semua halaman, routing, dan navigasi sudah konsisten dengan role baru.

Cakupan Pekerjaan:

- Rename semua file halaman sesuai role baru (lihat Bagian 5.3).

- Update App.jsx: route paths baru (/satker/*, /subtekinfo/*, /padal/*, /teknisi/*), RootRedirect sesuai role baru.

- Update sidebar-data.js: 4 konfigurasi sidebar berbeda per role.

- Tambahkan halaman TeknisiTicketsPage.jsx dan TeknisiTicketDetailPage.jsx (read-only).

- Update AuthContext.jsx: role checks ke nama role baru.

- Update ProtectedRoute.jsx: allowedRoles ke nama role baru di semua route.

- Finalisasi i18n: pastikan semua string baru sudah ada di id.json dan en.json.

- Smoke test seluruh alur: login per role, buat tiket, assign, rating, laporan.

# BAGIAN 7 — HAL YANG BELUM FINAL (Perlu Konfirmasi)

Item-item berikut sudah diidentifikasi namun belum dikonfirmasi dan TIDAK boleh diimplementasikan sebelum ada keputusan:

| Item | Pertanyaan yang Belum Terjawab | Dampak |
| --- | --- | --- |
| Average rating per Padal | Di mana ditampilkan? Dashboard Subtekinfo, profil Padal, laporan, atau semua? | Menentukan query DB dan komponen yang perlu dibuat |
| Batas waktu konfirmasi assign Padal | Berapa menit timeout sebelum assign dibatalkan otomatis? | Perlu job scheduler / cron jika diimplementasi |
| Teknisi dalam list Padal | Apakah Teknisi dikelola di halaman yang sama dengan Padal (dengan filter), atau halaman terpisah? | Mempengaruhi struktur ManagePadalPage |
| Format kolom Excel vs PDF | Apakah format kolom laporan Excel dan PDF sama, atau berbeda? | Mempengaruhi logika generate laporan |
| Matriks izin pembatalan tiket | Satker: boleh batalkan tiket Proses atau hanya Pending? Padal: boleh batalkan tiket Proses-nya? | Mempengaruhi validasi backend endpoint PATCH |
| Batas waktu edit tiket Satker | Edit hanya saat Pending, atau juga saat Proses? | Validasi di backend dan disable form di frontend |

# BAGIAN 8 — CHECKLIST PENGERJAAN

Gunakan checklist ini untuk melacak progres revisi per sesi.

| Sesi | Nama | Status |
| --- | --- | --- |
| Sesi 1 | Migrasi Database | [ ] Belum Dikerjakan |
| Sesi 2 | Restrukturisasi Role Backend | [ ] Belum Dikerjakan |
| Sesi 3 | Hapus Fitur Urgensi Menyeluruh | [ ] Belum Dikerjakan |
| Sesi 4 | Hapus Sistem Chat Internal | [ ] Belum Dikerjakan |
| Sesi 5 | Alur Assign Padal & Socket.IO Baru | [ ] Belum Dikerjakan |
| Sesi 6 | Penolakan Tiket dengan Alasan Wajib | [ ] Belum Dikerjakan |
| Sesi 7 | Rating Wajib Satker | [ ] Belum Dikerjakan |
| Sesi 8 | Manajemen Shift Padal | [ ] Belum Dikerjakan |
| Sesi 9 | Laporan Bulanan | [ ] Belum Dikerjakan |
| Sesi 10 | Restrukturisasi Frontend & Navigasi | [ ] Belum Dikerjakan |

Catatan: Ubah status menjadi '[x] Selesai' setelah setiap sesi selesai dikerjakan dan sudah diuji dasar.